АДМИНИСТРАЦИИ   РОЖДЕСТВЕННО-БАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
04.03.2025г.          



                               № 105
с. Рождествено 
О мерах по обеспечению сохранности объектов народного хозяйства, населенных пунктов, автомобильных дорог и искусственных сооружений в период паводка весной 2025 года
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», и в целях подготовки к пропуску в 2025 году весеннего паводка, снижения ущербов от вредного воздействия вод, обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по контролю режима паводка весной 2025 года (приложение 1).

2. Утвердить согласованный план мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2025 года (приложение 2).


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Рождественно-Баевского  сельского  поселения


Ичалковского муниципального района
              А.А.Спирина                                                                        
 Утверждено

Постановлением администрации

Рождественно-Баевского сельского поселения

 от 04.03.2025г  № 105
Состав комиссии 

по контролю режима паводка весной 2025 года

Спирина  А.А.-Глава  Рождественно-Баевского сельского  поселения;
Андронова Г.Ф. – зам. главы  администрации Рождественно-Баевского  сельского поселения;

Афанасьева Г.И.- главный специалист администрации  Рождественно-Баевского сельского  поселения;

Учеваткин С.А.– МОБУ «Рождественская СОШ», директор (по согласованию);

Панишева С.С.  -  делопроизводитель  ВУС администрации  Рождественно-Баевского сельского поселения;
  Утверждено

Постановлением администрации

Рождественно-Баевского сельского поселения

 от 04.03.2025г  № 105
ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2025 года по Рождественно-Баевскому сельскому поселению.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители
	Примечание

	1.
	Подготовка постановления о мероприятиях в период паводка весной 2023 года. Создание оперативной комиссии по контролю за паводком.
	04.03.2025 г.
	Глава Рождественно-Баевского сельского поселения 

А.А.Спирина
	исполнено

	2.
	Организовать работу с населением подтопляемых улиц: инструктаж населения, выдача памяток, подготовка лодочников.
	До 06.03.2025г.
	Глава Рождественно-Баевского сельского поселения 

А.А.Спирина, специалисты администрации
	исполнено

	3.
	Провести сходы граждан по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения в период паводка, при необходимости эвакуировать население и имеющихся у них животных.
	До 06.03.2025г.
	Глава Рождественно-Баевского сельского поселения 

А.А.Спирина, специалисты администрации
	исполнено

	4.
	Эвакуация жителей подтопляемых домов

Эвакуация скота КРС, свиней и др.
	С наступлением половодья
	Владельцы личных подворий,  Глава Рождественно-Баевского сельского поселения 

А.А.Спирина
	

	5
	Оповещение населения в случае резкого повышения паводковых вод.
	На время паводка
	 Глава  Рождественно-Баевского сельского поселения А.А.Спирина, специалисты администрации, депутаты Совета депутатов сельского поселения.
	

	6
	Организация дежурства в администрации Рождественно-Баевского сельского поселения.
	На время паводка
	Глава Рождественно-Баевского сельского поселения 

А.А.Спирина, специалисты администрации
	исполнено

	7
	Подготовить лодки на случай временной переправы.


	До 06.03.2025г
	Глава  Рождественно-Баевского сельского поселения А.А.Спирина 
	исполнено

	8
	Подготовить средства пожарной безопасности на случай самостоятельного пожаротушения 
	До 06.03.2025г.
	Глава  Рождественно-Баевского сельского поселения А.А.Спирина 
	исполнено

	9
	Создать эвако-спасательные отряды, состоящие из лодочников и спасателей
	До 06.03.2025г.
	Глава  Рождественно-Баевского сельского поселения А.А.Спирина, зам.главы Рождественно-Баевского сельского поселения Г.Ф.Андронова
	исполнено
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жителям подтопляемых домов Ичалковского муниципального района

В зону возможного подтопления попадают жилые дома в селах: Гуляево, Кергуды, Ичалки, Лада, Оброчное, Рождествено, Кемля, Новые Ичалки, Береговые Сыреси, п.Смольный, с.Тарханово, с.Ульянка, с.Селищи. При подготовке к паводку необходимо выполнить следующие мероприятия:

-  заблаговременно в органах местного самоуправления по месту жительства решить вопрос о временном проживании членов семей, особенно детей, получить информацию о наличии плавательных средств на случай эвакуации и обеспечения жизнедеятельности подтопляемых домов;

- убрать из затопляемых зон домашних животных, ценные вещи и другое необходимое имущество;

- очистить водопропускные трубы и водоотводные каналы от снега и льда;

- убрать или закрепить имущество, находящееся возле жилых домов;

-  подготовить по возможности необходимые спасательные средства.

В случае резкого повышения паводковых вод информация будет передаваться всеми средствами связи.

При получении информации сделайте следующее:

- информируйте соседей по месту жительства, возможно, они не слышали передаваемой информации; 

- пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи; 

- выключите электроприборы, перекройте газ; 

- немедленно выходите из затапливаемой зоны только по ранее известному вам маршруту; в случае невозможности выхода из затопляемой зоны, заберитесь на крышу дома и подавайте сигнал бедствия голосом и размахиванием яркого предмета.

Постоянно помните! В случаях, угрожающих здоровью и нарушающих нормальную жизнь граждан, немедленно будут задействованы в работу аварийно-спасательные службы района.

При отселении жителей из затапливаемых зон будет организована охрана общественного порядка и имущества граждан.

Если кто-то еще не застраховал свое личное имущество, поспешите это сделать до 10 марта текущего года. Внимательно изучите нашу информацию и ознакомьте с ней Ваших родных, близких, друзей, и знакомых. 

Вы можете рассчитывать на их помощь:

Если Вам понадобится дополнительная информация или у Вас появятся предложения или замечания, Вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства или в отдел по делам ГО и ЧС Ичалковского муниципального района по тел. 3-03-10 или 2-11-01.

Службы экстренного вызова

Единая дежурно-диспетчерская служба - 2-11-01

Пожарная охрана - 01,112, 2-17-01

Скорая медицинская служба – 03, 2-17-65, 112

Полиция – 02, 2-17-02, 112

Ичалковская РЭС - 3-30-87, 2-15-87, 112

Аварийная газовая служба - 3-04-04, 104, 04, 112
